Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

до спрощеної процедури закупівлі

**ДК 021 2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи**

**(Поточний ремонт санвузла та буфетної кімнати групового приміщення 2 молодшої "Б" дошкільного навчального закладу №6)**

ID: **UA-2021-05-25-005345-b**

**Кількість послуги визначено дефектним актом (додатково завантажено окремим файлом).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість . |  Примітка  |
| 1 | Розбирання зі стін облицювання з керамічних глазурованих плиток | м2 | 42,50 |  |
| 2 | Відбивання старої штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площею відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 42,50 |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток  | м2 | 15,30 |  |
| 4 | Розбирання цементних плінтусів | пм | 25,00 |  |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від водоемульсійної фарби | м2 | 15,00 |  |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби | м2 | 33,50 |  |
| 7 | Знімання дверних полотен  | м2 | 3,80 |  |
| 8 | Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 9 |  Демонтаж світильників з лампами розжарювання  | шт | 2 |  |
| 10 | Протравлення стелі та стін нейтралізуючим розчином від грибка | м2 | 1,00 |  |
| 11 | Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином  | м2 | 2,00 |  |
| 12 | Заробляння борозден в бетонних стелях шириною до 20 мм глибиною до 20 мм | пм | 15 |  |
| 13 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2  з металопластику з ручками, наличниками та 1 з замком | шт/м2 | 3/ 4,21 | 0,64\*2,070,75\*2,050,64\*2,10 |
| 14 | Шпаклювання стелі за 2 рази. | м2 | 15,00 |  |
| 15 | Поліпшене фарбування стель водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні | м2 | 15,00 |  |
| 16 | Встановлення стельового багету | пм | 29,00 |  |
| 17 | Шпаклювання стін за 2 рази | м2 | 34,50 |  |
| 18 | Поліпшене фарбування стін водоемульсійними сумішами по підготовленій поверхні | м2 | 34,50 |  |
| 19 | Вирівнювальна штукатурка стін під плитку товщиною 10 мм | м2 | 31,00 |  |
| 20 | Вирівнювальна штукатурка стін під плитку товщиною 20 мм | м2 | 10,50 |  |
| 21 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 41,50 |  |
| 22 | Улаштування цементної стяжки товщиною 30 мм | м2 | 15,30 |  |
| 23 |  Облицювання поверхонь стель керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші  | м2 | 15,30 |  |
| 24 | Ремонт штукатурка прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону | м2 | 2,85 |  |
| 25 | Шпаклювання внутрішніх дверних укосів | м2 | 2,85 |  |
| 26 | Поліпшене фарбування дверних та віконних укосів олійною фарбою підготовленій поверхні | м2 | 2,85 |  |
| 27 | Установлення світильників з лампами розжарювання (світлодіодні) | шт. | 2 |  |
| 28 | Заміна вентиляційної решітки 200\*200 мм | шт | 2 |  |
| 29 | Фарбування раніше пофарбованих труб та радіаторів з розчищенням до 35% | м2 | 2,10 |  |
|  | **Сантехніка**  |  |  |  |
| 30  | Знімання раковин та умивальників  | шт | 5 | Умивальник -3Раковина - 2 |
| 31 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | шт | 3 |  |
| 32 | Демонтаж душових піддонів  | шт | 1 |  |
| 33 | Пробивання отворів в стіні 200\*200 \*150 | шт | 3 |  |
| 34 | Пробивання отворів в стіні 150\*150 \*150 | шт | 2 |  |
| 35 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних Д 100 | пм | 7 |  |
| 36 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних Д 50 | пм | 10 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм (інтерпласт) | пм | 8 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | пм | 11 |  |
| 39 | Хомут із шурупом Д 110 | шт | 20 |  |
| 40 | Хомут із шурупом Д 50 | шт | 10 |  |
| 41 | Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену Д 50 | шт | 2 |  |
| 42 | Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену Д 110 | шт | 2 |  |
| 43 | Коліно каналізаційне із поліпропілену Д 50/900 | шт | 6 |  |
| 44 | Коліно каналізаційне із поліпропілену Д 110/900 | шт | 2 |  |
| 45 | Коліно каналізаційне із поліпропілену Д 110/450 | шт | 2 |  |
| 46 |  Коліно каналізаційне із поліпропілену Д 50/450 | шт | 3 |  |
| 47 | Трійник каналізаційний з поліпропілену Д 110/900 | шт | 5 |  |
| 48 | Трійник каналізаційний з поліпропілену Д 50/900 | шт | 5 |  |
| 49 | Трійник каналізаційний з поліпропілену Д 50/450 | шт | 1 |  |
| 50 | Хрестовина каналізаційний Д 110/110 900 | шт | 1 |  |
| 51 | Редукція (перехідники) до каналізаційних труб з поліпропілену Д 110/50 | шт | 2 |  |
| 52 | Заглушка ПВХ Д 110 | шт | 2 |  |
| 53 | Заміна трапів Д 50 | шт | 1 |  |
| 54 | Манжет редукція до каналізаційних труб із поліпропілену Д 110 | шт | 2 |  |
| 55 | Тапер Д 100 | шт | 1 |  |
| 56 | Забивання отворів в місцях проходу трубопроводу в стінах | шт | 5 |  |
| 57 | Установлення умивальників з кріпленням та сифоном | шт | 3 |  |
| 58 | Установлення столешниці | м2 | 0,9 |  |
| 59 | Установлення раковин металевих кухонних з врізуванням в столешницю, та сифонами  | шт | 2 |  |
| 60 | Змішувач кухонний з картриджем для раковин | шт | 2 |  |
| 61 | Установлення змішувачів для умивальників з картриджем  | шт | 3 |  |
| 62 | Встановлення унітазів з бачками та шлангами | шт | 3 |  |
| 63 | Шланг ігла до раковин 400 мм  | шт | 5 |  |
| 64 | Встановлення піддонів з кріпленням та сифоном 900\*900 мм | шт | 1 |  |
| 65 | Встановлення змішувача з душем для піддону | шт | 1 |  |
|  | **Водопостачання**  |  |  |  |
| 66 | Розбирання трубопроводів водопостачання з водогазопровідних трубопроводів до Д15 | пм | 27 |  |
| 67 | Прокладання трубопроводівводопостачання із поліпропіленових труб діаметром 20 мм (еко пласт) | пм | 27 |  |
| 68 | Трійник з поліпропілену діаметром Д 20 мм різьба зовнішня | шт | 12 |  |
| 69 | Муфта із зовнішньою різьбою 1/2 \* 20 мм  | шт | 15 |  |
| 70 | Планка паєчна  | шт | 1 |  |
| 71 | Кран кульовий Д 15 ВН | шт | 3 |  |
| 72 | ЕМРН «Американка» ½\*20з зовнішньою різьбою | шт | 4 |  |
| 73 | Муфта паєчна Д 20 мм | шт | 6 |  |
| 74 | Обводка Д20 мм | шт | 20 |  |
| 75 | Хомут із шурупом . Д 20 | шт | 20 |  |
| 76 | Коліно із поліпропілену 900 Д 20 | щт | 16 |  |
| 77 | Коліно із поліпропілену 450 Д 20 | щт | 6 |  |
| 78 | Вивезення сміття до 5 км | т | 4,9 |  |

**Критерієм послуг є** дотримання встановлених законодавством України вимог стандартів, нормативів, норм порядків та правил.

До вартості послуг враховується надання послуги з поточного ремонту, інші адміністративні та загально-виробничі видатки, податки та збори, прибуток (у разі необхідності), тощо.

**Додатково враховано, що під час підготовки пропозиції розмір кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості ремонтних робіт поточного характеру складає станом на 01.01.2021 року 8484,00 грн. (наказ УО ЮМР ім. Б. Грінченка від 05.01.2021 року №04)**

Розмір бюджетного призначення визначений обсягом додаткових коштів, затверджених рішенням сесії ЮМР від 22.04.2021 №319.

Очікувана вартість предмета закупівлі відповідає розміру бюджетного призначення з урахуванням розробленого зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта.

Уповноважена особа з питань спрощених закупівель,

заступник начальника управління освіти

Южноукраїнської міської ради

імені Бориса Грінченка О.М. Болотіна